## Slide 1
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ НА ПРОЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОГО МАСШТАБА
Бочков Алексей
Руководитель Центра Компетенций
ALP GROUP

## Slide 2: КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Изменения
Занимает слишком много времени
Пропускаем
Страх перед системой у пользователей

## Slide 3: МАНИФЕСТ ГИБКОЙ РАЗРАБОТКИ
Люди и взаимодействия важнее чем процессы и инструменты
Работающий код важнее совершенной документации
Сотрудничество с заказчиком важнее контрактных обязательств
Реакция на изменения важнее следования плану
www.agilemanifesto.org

## Slide 4: ИТЕРАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА

## Slide 5: ИТЕРАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА

## Slide 6: ИТЕРАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА

## Slide 7: АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
  Создание выделенного Центра Компетенций по предметной области. На этапе сопровождения системы ЦК может взять на себя функции Комитета по изменениям.
Функции ЦК
Концепция «пилот-адаптация-тираж» и поблочном запуске.
Разработка стандартов и методологии
Оказание консультаций
Проведение обучения бизнес-пользователей
Сбор и консолидация информации и текущих потребностях бизнеса
Разработка планов и координация работ при вводе новых блоков

## Slide 8: АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
В случае комплексной автоматизации создать проектный офис
  Методы и инструменты контроля:
  контроль соблюдения сроков проекта в соответствии с планом-графиком;
  контроль расходования трудозатрат по проекту;
  контроль над изменениями в проекте;
  контроль качества управления, а также повышение квалификации руководителей проектов;
  контроль KPI задействованных сотрудников – замена сотрудников при необходимости;
  контроль над документированием проекта;

## Slide 9: ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ
Не нужно гнаться за объемами и размерами при выборе оборудования! Более важна пропускная способность.
Наиболее правильный подход – попытаться воссоздать похожий характер нагрузки в близкой по смыслу конфигурации на тестовом оборудовании.
Где взять оборудование? Можно обратится в Центр Инноваций IBM, где бесплатно будет выделен тестовый стенд требуемой конфигурации с различными СУБД.

## Slide 10: ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ IBM
Тестирование – предоставление разработчику ресурсов, необходимых для тестирования приложения в среде IBM.
Перенос приложений разработчика на аппаратные и программные продукты IBM.
Аттестация – аттестация приложений, использующих открытые стандарты, на платформе IBM.
Технические обучающие семинары по технологиям IBM для партнеров, разработчиков и академических сообществ.
Семинары и презентации для потенциальных заказчиков партнеров-разработчиков
http://www.ibm.com/ru/iic/

## Slide 11: РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА
Не разрабатывать конфигурации «с нуля»! Можно взять за основу БСП http://v8.1c.ru/libraries/ssl/
Определить ключевые операции. Использовать подсистему замеров производительности из БСП.
Автоматизировать нагрузочные тесты по ключевым операциям с помощью Тест-центра.
Хотя бы частично функциональное тестирование.
Привлекать Экспертов по технологическим вопросам крупных внедрений, или специалистов, которые просто прошли тренинг.
Генерировать достаточные массивы данных для проверки механизмов.
Придерживаться рекомендаций стандартов разработки 1С.

## Slide 12: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Поддерживается платформой.
Доступно только в управляемом интерфейсе и только в 8.3, но можно применять уже!
Запись сценария
Конвертация в программный код
Добавление процедур верификации данных

## Slide 13: РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА
Не вести разработку в файловых базах! Использовать те же СУБД и ОС, которые планируются в продуктиве. Нет денег на СУБД – использовать бесплатные.
  Хорошая альтернатива - IBM DB2 Express-C 10.1
  Бесплатна 
  Нет ограничений на размер базы данных
  Нет ограничений на количество баз данных
  Нет ограничений на количество пользователей
  Использует до 4 Гб оперативной памяти
  Нет ограничений по времени использования
  Работает на 32-битных и 64-битных серверах
  Не ограничивает выбор операционной системы
  Не ограничивает размер и тип серверов

## Slide 14: РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА
Chart: 
| СменныйОтчет | ЗаявкаНаОтпускНефтепродуктов | ОприходованиеТоваров | ПеремещениеТоваров | ПлатежноеПоручениеВходящее | ПлатежноеПоручениеИсходящее | ПоступлениеТоваровУслуг | ПриходныйКассовыйОрдер | ПриходныйОрдерНаТовары | РасходныйКассовыйОрдер | РасходныйОрдерНаТовары | РеализацияТоваровУслуг | ТоварноТранспортнаяНакладная
Автоматические блокировки DB2 | 70873.583 | 22547.775 | 2189.725 | 23912.375 | 15887.9 | 13492.45 | 23375.0375 | 17082.475 | 18133 | 19298.375 | 12143.325 | 22126.475 | 20278.525
Управляемые блокировки DB2 | 21001.0333 | 2124.175 | 2531.175 | 8000.05 | 3683.6 | 3506.4 | 14645.8375 | 1601.85 | 8797.8875 | 675.75 | 3948.475 | 5907.8585 | 11591.05
В среднем время проведения документов уменьшилось более чем в 3 раза при максимальной нагрузке
Обязательно использовать управляемый режим блокировки данных и разделение итогов по регистрам накопления.
Пример – время проведения документов в нагрузочном тесте:

## Slide 15: РЕГИСТРАЦИЯ ОШИБОК ПЛАТФОРМЫ В 1С
Как вариант:
Воссоздавать ошибку в тестовом релизе платформы
Составить детальное описание и пример воспроизведения
Отправить на testplatform@1c.ru.

## Slide 16: ЗАПУСК В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Настроить мониторинг загруженности на серверах основных ресурсов – дисков, памяти, процессора.
Настроить мониторинг доступности самих серверов с помощью специализированных средств. Например, бесплатное opensource-решение – zabbix.
Обеспечить развертывание платформы на рабочих местах пользователей с помощью групповых политик, специализированных сервисов или иных средств автоматизации процесса.

## Slide 17: СЕРВИС АВТОУСТАНОВКИ ПЛАТФОРМЫ 1С 8.2
http://www.alp-erp.ru/autoupdate1c
Централизованное управление процессом из единого интерфейса Сервиса.
Поддержка удаленного развертывания сервиса на рабочих станциях.
Установка новых дистрибутивов в течение короткого промежутка времени на неограниченное число рабочих станций.
Мониторинг ключевых параметров клиентских рабочих станций.

## Slide 18: СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ
Проводить нагрузочное и функциональное тестирование перед выпуском каждого релиза
Настроить периодический сбор данных краткого технологического журнала и системных представлений СУБД, их консолидацию и анализ.
ЦУП поможет при выявлении проблем в продуктивной базе под существенной нагрузкой.
Настроить и контролировать выполнение регламентных операций СУБД
Контролировать версии платформы и релизов конфигураций при большой распределенной сети информационных баз.
Обеспечить качественную обратную связь с конечными пользователями. Пример удачного решения – Система управления инцидентами.

## Slide 19: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНЦИДЕНТАМИ
Инструмент взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком – «Система управления инцидентами».
Возможности:
Это не ServiceDesk
Регистрация всех обращений от Заказчика к Подрядчику (запросы на доработку, вопросы по функционалу, регистрация технических ошибок и т.д.).
Накопление базы знаний.
Регламентация процессов обработки инцидентов (SLA).
Учет трудозатрат на каждый инцидент.

## Slide 20
По вопросам обращайтесь:
1с@alp.ru
info@db2simply.ru
Спасибо за внимание!