Первая всероссийская профессиональная конференция
INFOSTART EVENT 2012 Санкт-Петербург
Обзор opensource-инструментов управления проектами
Василий Казьмин
2012 год

---
Предпосылки
- 1776 Адам Смит
- 1817 Давид Рикардо
- 1867 Карл Маркс

---
Начало
- 1895 Фредерик Уинслоу Тейлор
- 1910 Генри Лоуренс Гант
- 1911 Гаррингтон Эмерсон
- 1916 Анри Файоль

---
Середина
- 1939 Лютер Гулик
- 1957 Л.Уокер и Дж. Келли

---
Современность
- 1987 PMBOK
- 2004 ANSI/PMI99

---
Треугольник проектирования
Качество
Деньги
Время
Функционал (область охвата)

---
Planner
- Календарь
  - Виды дней
  - Рабочее время
  - Несколько календарей
- Ресурсы
- Диаграмма Ганта
- Недостатки
  - GTK
  - Ограниченность экспорта
  - Нестабильность работы в Windows

---
Итог
№	Функцонал	Оценка
1	Управление календарем	5
2	Управление ресурсами	5
3	Управление задачами	5
4	Контроль проекта	4
5	Анализ проекта	3
6	Групповая работа	3
7	Совместимость с другими продуктами	3
8	Стабильность	3
9	Кроссплатформенность	3
10	Дополнительные возможности	1
Средний бал:		3,5

---
GanttProject
- Java
- Отличия от planner
  - Интерфейс
  - Календари
  - Ресурсы
  - Задачи
  - Аналитика
  - Экспорт и импорт
- Лицензия

---
Итог
№	Функцонал	Оценка
1	Управление календарем	4
2	Управление ресурсами	5
3	Управление задачами	5
4	Контроль проекта	5
5	Анализ проекта	4
6	Групповая работа	4
7	Совместимость с другими продуктами	5
8	Стабильность	4
9	Кроссплатформенность	5
10	Дополнительные возможности	3
Средний бал:		4,4

---
Trac
- СУБД
  - Встраиваемая
  - Многопользовательская
- Python
- Функционал
  - Wiki
  - План работ
  - Список задач
  - Обзор исходного кода
- Недостатки
- Лицензия

---
Итог
№	Функцонал	Оценка
1	Управление календарем	1
2	Управление ресурсами	3
3	Управление задачами	5
4	Контроль проекта	5
5	Анализ проекта	3
6	Групповая работа	4
7	Совместимость с другими продуктами	5
8	Стабильность	5
9	Кроссплатформенность	5
10	Дополнительные возможности	5
Средний бал:		4,1

---
Redmine
- Ruby
- Ruby on Rails
  - Twitter
  - Basecamp
  - GitHub

---
Функционал
- Ведение нескольких проектов
- Ведение подпроектов
- Гибкая система доступа, основанная на ролях
- Система отслеживания ошибок
- Диаграммы Ганта и календарь
- Ведение новостей проекта, документов и управление файлами
- Оповещение об изменениях с помощью RSS-потоков и электронной почты
- Вики для каждого проекта
- Форумы для каждого проекта
- Учет временных затрат
- Настраиваемые произвольные поля для инцидентов, временных затрат, проектов и пользователей
- Легкая интеграция с системами управления версиями (SVN, CVS, Git, Mercurial, Bazaar и Darcs)
- Создание записей об ошибках на основе полученных писем
- Поддержка множественной аутентификации LDAP
- Возможность самостоятельной регистрации новых пользователей
- Многоязыковой интерфейс (в том числе русский)
- Расширяемость за счет системы плагинов
- Поддержка СУБД MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle.

---
Сравнение с Trac

---
Лицензия

---
Итог
№	Функцонал	Оценка
1	Управление календарем	4
2	Управление ресурсами	4
3	Управление задачами	5
4	Контроль проекта	5
5	Анализ проекта	5
6	Групповая работа	5
7	Совместимость с другими продуктами	5
8	Стабильность	4
9	Кроссплатформенность	5
10	Дополнительные возможности	5
Средний бал:		4,7

---
Заключение